|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Hasta la fecha he cumplido con todas las actividades que me han correspondido en el proyecto SkyWay, respetando los tiempos, hitos y entregas establecidos en nuestra carta Gantt. En la Fase 1 participé en el trabajo de requerimientos, ERS y planificación; durante la Fase 2 continué aportando al modelamiento de la base de datos, la documentación de arquitectura y la preparación y revisión de scripts SQL y del diccionario de datos. También he dedicado tiempo a la integración técnica del sistema y al desarrollo de una experiencia móvil orientada al pasajero. Lo que más ha facilitado el avance ha sido contar con una planificación clara y con la coordinación del equipo. La principal dificultad ha sido compatibilizar el proyecto con mi práctica profesional y resolver desafíos técnicos que demandan investigación y pruebas. Aun así, he organizado mis tiempos, asumido las responsabilidades necesarias y entregado mi máximo esfuerzo para cumplir con lo planificado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades con organización, constancia y disposición para buscar soluciones. Mi objetivo ha sido cumplir con cada compromiso sin trasladar mis dificultades de tiempo al resto del equipo. • Seguimiento de la carta Gantt: He revisado los hitos y las fechas de entrega, priorizando las actividades de mi responsabilidad y preparando avances con anticipación. • Resolución técnica y pruebas: Ante dificultades con el modelo de datos, los scripts SQL o la conexión entre componentes, he investigado, probado alternativas y corregido errores antes de continuar. • Coordinación con mis compañeros: He comunicado mis avances y necesidades de integración para mantener consistencia entre la documentación, la base de datos y los módulos del sistema. Para las próximas etapas mantendré este seguimiento y reforzaré las pruebas de integración y el registro de cambios, de modo que cualquier problema se detecte oportunamente y no afecte el calendario.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? He enfrentado las dificultades con organización, constancia y disposición para buscar soluciones. Mi objetivo ha sido cumplir con cada compromiso sin trasladar mis dificultades de tiempo al resto del equipo. • Seguimiento de la carta Gantt: He revisado los hitos y las fechas de entrega, priorizando las actividades de mi responsabilidad y preparando avances con anticipación. • Resolución técnica y pruebas: Ante dificultades con el modelo de datos, los scripts SQL o la conexión entre componentes, he investigado, probado alternativas y corregido errores antes de continuar. • Coordinación con mis compañeros: He comunicado mis avances y necesidades de integración para mantener consistencia entre la documentación, la base de datos y los módulos del sistema. Para las próximas etapas mantendré este seguimiento y reforzaré las pruebas de integración y el registro de cambios, de modo que cualquier problema se detecte oportunamente y no afecte el calendario.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud para las siguientes etapas es mantener una integración estable entre PostgreSQL/PostGIS, el backend en Spring Boot y la aplicación móvil en Ionic/Angular, especialmente en funcionalidades relacionadas con autenticación, reservas, asientos y check-in. Mi intención es continuar avanzando según la carta Gantt, pero resguardando la integridad de los datos, la trazabilidad de los cambios y la calidad de las pruebas, para no acumular problemas hacia el cierre del proyecto. Preguntas que me gustaría plantear: - A la docente: ¿Qué evidencias y pruebas considera más importantes para demostrar que la integración entre base de datos, API y cliente móvil cumple los criterios de calidad de la siguiente fase? - A mis compañeros: ¿Cómo podemos coordinar mejor los cambios de contratos API y estructuras de datos para integrar nuestros módulos sin conflictos y mantener el cronograma acordado?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no considero necesaria una redistribución general de las actividades, porque las responsabilidades establecidas han permitido avanzar conforme a nuestra planificación. En mi caso, he cumplido con las tareas propias del rol de Administrador de Base de Datos y he apoyado aspectos de integración y desarrollo cuando ha sido necesario. Considero importante mantener esa claridad para no duplicar trabajo ni afectar las fechas de entrega. Si surgen nuevas tareas por la integración de la aplicación móvil, pruebas de concurrencia o ajustes del modelo de datos, propongo acordarlas con Cristóbal y Renato según prioridades, disponibilidad y experiencia de cada uno. Estoy dispuesto a seguir apoyando al equipo y a asumir el esfuerzo adicional que corresponda para mantener el proyecto encaminado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo grupal. Hemos avanzado mediante una distribución de funciones que nos permite complementar conocimientos y sostener el ritmo definido por la carta Gantt. Desde mi experiencia, el compañerismo y la comunicación han sido esenciales para cumplir con los compromisos de la Fase 2, incluso cuando cada integrante debe compatibilizar otras responsabilidades. Aspectos positivos de mi trabajo y del equipo: - Cumplimiento y compromiso: He realizado las actividades asignadas en los plazos previstos y dedicado el tiempo adicional necesario para sacar adelante mis entregables. - Aporte técnico y colaboración: He contribuido desde el modelamiento y la administración de datos, apoyando además la documentación y la integración con los componentes del sistema. - Comunicación y trabajo complementario: Con Cristóbal y Renato hemos podido coordinar tareas y abordar problemas desde distintas especialidades. Aspectos que podemos mejorar: - Pruebas y control de versiones: Documentar de forma más uniforme los cambios, incidencias y resultados de pruebas antes de integrar módulos. - Revisión preventiva: Reservar espacios periódicos para detectar dependencias y riesgos técnicos con mayor anticipación. - Evidencia de avances: Mantener actualizados los archivos y registros compartidos para facilitar la revisión del proyecto y las próximas entregas.